THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM – TÍNH NĂNG ĐẶT XE GHÉP

Phần 1 – Phân tích Sprint

Chọn Sprint 2 tuần, tổng cộng 3 Sprint trong 6 tuần.

- Đầu vào: Product Backlog đã được PO ưu tiên, Sprint Goal và năng lực của đội.

- Đầu ra: Một phiên bản tính năng chạy được để người dùng thử và lấy phản hồi.

- Lý do: Sprint 2 tuần giúp đội tạo ra kết quả nhanh, dễ kiểm tra và điều chỉnh theo phản hồi. Điều này phù hợp với tinh thần Thanh tra và Thích nghi của Scrum.

Phần 2 – Product Backlog

- Ghép khách cùng tuyến vào một chuyến – chức năng quan trọng nhất, tạo nên giá trị cốt lõi của xe ghép.

- Tự động chia tiền – giúp khách biết chính xác phần tiền mình phải trả.

- Thanh toán bằng thẻ ngân hàng – giúp hoàn tất việc đặt xe, nhưng phương thức thanh toán có thể thay đổi.

- Đánh giá bạn đi ghép – nâng cao trải nghiệm nhưng chưa cần thiết cho phiên bản đầu tiên.

Phần 3 – Xử lý thay đổi

Khi khách muốn ưu tiên ví điện tử thay cho thẻ, PO Đức sẽ quyết định và cập nhật lại Product Backlog. Đội không tự ý thay đổi kế hoạch Sprint đang làm; yêu cầu mới sẽ được ưu tiên để thực hiện từ Sprint tiếp theo, dựa trên giá trị thực tế của khách hàng.

Kết luận: Scrum giúp đội vừa có kế hoạch rõ ràng, vừa linh hoạt thay đổi khi nhu cầu khách hàng thay đổi.